รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 25๕๗ – 25๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง												หน้า

บทนำ												  1

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น									  2

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น									   	  2

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น									  2

การกำกับการจัดแผนพัฒนาสามปี									  3

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี						  	  4

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติประจำปี  255๗	  ๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   2557							  ๗

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2557									  ๘

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสามปี  (ปี 255๗ – 25๕๙)		      ๙ – 13

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  255๗			  	 14

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  (จ่ายในปี 255๗)						           15

สรุปผลการดำเนินงาน										 16

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น			 19

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๕๗ – 25๕๙)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเอง

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม**

-2-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา   3   ปี  (พ.ศ. 25๕๗ - 25๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ ชุมชนเข้มแข็ง		แหล่งน้ำสมบูรณ์

เพิ่มพูนผลผลิต		ชีวิตเรียนรู้

เชิดชูวัฒนธรรม		นำสู่สากล ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  ส่งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขององค์การ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

4.  พัฒนาให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด

7.  ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

9.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

10. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.  ดำเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ

3.  พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

4.  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

6.  พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด

7.  พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

8.  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

9.  พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

10. พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

-3-

การกำกับการจัดแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 7. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี | ( |  |

-4-

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗ – 25๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2557 – 25๕๙)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2557 | ปีที่ 2 255๘ | ปีที่ 3 2559 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 36,107,800 | 85 | 41,402,631 | 213 | 272,694,403 | 323 | 350,204,834 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 1120000 | 11 | 1020000 | 29 | 34130000 | 44 | 36270000 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 8 | 5,350,000 | 12 | 5,640,000 | 16 | 5,740,000 | 39 | 16,730,000 |
| 4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๓ | 568,000 | 20 | 4,183,700 | 58 | 17,968,000 | 81 | 22,719,700 |
| 5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 510,000 | 16 | 890,000 | 24 | 2,840,000 | 49 | 4,240,000 |

-๕-

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2557 | ปีที่ 2 255๘ | ปีที่ 3 2559 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๒๒ | ๔,760,000 | 29 | 5,225,000 | 33 | 9095000 | 84 | 19,080,000 |
| 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 590000 | 15 | 1,630,000 | 19 | 3,920,000 | 38 | 6,140,000 |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 23 | 4,850,000 | 30 | 7,300,000 | 31 | 6,550,000 | 84 | 18,700,000 |

-๖-

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ประจำปี  2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 5 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 3 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 8 | 4 |
| 4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 3 | 1 |
| 5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 3 |
| 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 22 | 17 |
| 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 1 |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 23 | 6 |
| รวม | 98 | 40 |

คิดเป็นร้อยละ       40.82     %

-๗-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ปี  2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕ | ๑๒.๕๐ |  |  | ๒๐ | ๓๔.๔๙ |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๓ | ๗.๕๐ |  |  | ๑ | ๑.๗๓ |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | ๔ | ๑๐ |  |  | ๔ | ๖.๙๐ |  |  |  |  |  | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๑ | ๒.๕๐ |  |  | ๒ | ๓.๔๕ |  |  |  |  |  | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓ | ๗.๕๐ |  |  | ๖ | ๑๐.๓๕ |  |  |  |  |  | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๗ | ๔๒.๕๐ |  |  | ๕ | ๘.๖๒ |  |  |  |  |  | 100 |
| 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๑ | ๒.๕๐ |  |  | ๓ | ๕.๑๘ |  |  |  |  |  | 100 |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๖ | ๑๕ |  |  | ๑๗ | ๒๙.๓๑ |  |  |  |  |  | 100 |
| รวม | ๔๐ | ๑๐๐ |  |  | ๕๘ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  | 100 |

-๘-

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2557

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๕๕,๘๐๐ | ๑๐.๘๑ | 1,350,816 | 45.40 | 2,006,616 | 22.44 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๖๖๗,๗๗๕.๙๐ | ๑๑.๐๑ |  |  | ๖๖๗,๗๗๕.๙๐ | 7.469 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | ๗๐,๕๐๐ | ๑.๑๖ |  |  | ๗๐,๕๐๐ | 0.788 |
| 4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 92,600 | ๑.๕๓ | 1,624,900 | 54.60 | 1,717,599 | 19.209 |
| 5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑๕,๐๐๐ | ๓.๕๔ |  |  | ๒๑๕,๐๐๐ | 2.405 |
| 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๔,๒๖๓,๑๑๒.๖๐ | ๗๐.๒๗ |  |  | ๔,๒๖๓,๑๑๒.๖๐ | 47.68 |
| 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | - |  |  |  | - |  |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๐๐,๖๐๐ | ๑.๖๖ |  |  | ๑๐๐,๖๐๐ | 1.125 |
| รวม | ๖,๐๖๖,๓๘๘.๕๐ | ๑๐๐ | 2,975,716 |  | 8,941,104.50 | 100 |

-๙-

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสามปี  (ปี 2557 – 2560)

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการถมลูกรัง สายประชาอุทิศ ๒ (สายกลาง) หมู่ที่ ๕ | ๕๖๔,๐๐๐ | 296,000 | ๒๙๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายจากถนนทางหลวงชนบท นศ 3053 (บริเวณข้างบ้านนางนอบ) หมู่ที่ ๕ | 220,000 | 93,000 | ๙๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายข้าง รร.บ้านท่าเตียน | - | 84,800 | ๘๔,๘๐๐ | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายตก บ้านนายเล็ก สุกแทน - บ้านนายเริ่ม คงเย็น หมู่ที่ ๑๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | 92,500 | ๙๒๕๐๐ | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายออก บ้านโคกสูง - ถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ | - | 92,500 | ๙๒,๕๐๐ | กองช่าง |
| รวม |  | 658,800 | ๖๕๕,๘๐๐ | กองช่าง |

-๑๐-

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลแหลม | 500,000 | 500,000 | 497,789 | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนกลุ่มปลาดุกร้า ๒ รส ไร้สารพิษ บ้านท่าเตียน | 70,000 | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 3 | ดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ( ค่าไฟฟ้า) | ๕๐๐,๐๐๐ | 400,000 | ๑๒๙,๙๘๖.๙๐ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑,๐๗๐,๐๐๐ | ๙๔๐,๐๐๐ | ๖๖๗,๗๗๕.๙๐ |  |

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๕๐๐ | ๕๐,๕๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้านตำบลแหลม | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๕๐๐ | ๗๐,๕๐๐ |  |

-1๑-

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขุดลอกเหมืองน้ำสายสายพระราชดำริจากบ้านหนองไซร์-ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมือง | 28,300 | 92,600 | 92,600 | กองช่าง |
| รวม | ๒๘,๓๐๐ | 92,600 | 92,600 |  |

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๕๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๕๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น |  | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๒๑๕,๐๐๐ |  |

-1๒-

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 900,000 | 748,020 | 731,662.๒๐ | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แหลม | 500,000 | 540,960 | ๕๓๓,๓๔๒.๔๐ | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดโคกสูง | 120,000 | 164,000 | ๑๖๔,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดท้ายโนต | 450,000 | 548,000 | ๔๓๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 5 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเตียน | 250,000 | 360,000 | ๓๖๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 6 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดแหลม | 470,000 | 572,000 | ๕๗๒,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 7 | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แหลม | 470,000 | 1,545,600 | ๑,๑๐๔,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 8 | ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 30,000 | ๒๙,๙๗๕ | สำนักงานปลัด |
| 9 | ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ | 200,000 | 100,000 | ๒๕,๕๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันสงกรานต์) | 100,000 | ๖๐,๐๐๐ | ๕๕,๔๕๐ | สำนักงานปลัด |
| 11 | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 80,000 | ๘๐,๐๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 12 | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 10,000 | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 13 | จัดขบวนแห่หมรับงานประเพณีเดือนสิบ | 10,000 | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 15 | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล | 200,000 | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๒๘,๓๓๓ | สำนักงานปลัด |
| 16 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด | 35,000 | ๓๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๓,๓๘๕,๐๐๐ | ๕,๐๕๓,๕๘๐ | ๔,๒๖๓,๑๑๒.๖๐ |  |

-1๓-

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย | 30,000 | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักงานปลัด |
| รวม | 30,000 | ๒๐,๐๐๐ | - |  |

8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผน | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรม อปพร. | 2๐0,000 | ๑๐๐,๐๐๐ | - | สำนักงานปลัด กองคลัง |
| 2 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของ อปท. (อำเภอหัวไทร) | 30,000 | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 3 | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | ๓๕๐๐๐ | ๑๐,๖๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 4 | รณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ | 100,000 | ๔๐,๐๐๐ |  | สำนักงานปลัด |
| 5 | ประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการจาก อบต. | 30,000 | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการจ้างเหมาอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบล | 60,000 | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | สำนักงานปลัด |
|  | รวม | ๔๗๐,๐๐๐ | ๒๖๕,๐๐๐ | ๑๐๐,๖๐๐ |  |

-1๔-

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2557

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. อุดหนุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ( | - | - | 464,785 | 464,785 |
| ๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ( | - | - | 8,462,400 | 8,462,400 |
| ๓. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ( |  | - | 768,000 | 768,000 |
| ๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ( | - | - | 77,000 | 52,500 |
| รวม |  | - | - | 9,004,185 | 8,979,685 |

-1๕-

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายพังการท่อม - ซอยเจริญสิน หมู่ที่ ๔ | ๒๗๔,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการปรับถนนดินลูกรังสายซอยนายครื้น - ซอยนางแก้ว - ถนน คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑,๒,๖ | ๖๙๘,๐๐๐ |  |
| ๓ | โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายจากนา นายสมพร - นา นายเรียง รัตนวงศ์แข หมู่ที่ ๖ | ๒๗๖,๕๐๐ |  |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายบ้านนางยี คงแก้ว - ซอยนายเศียร หมู่ที่ ๙ | ๓๓๘,๔๐๐ |  |
| ๕ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ ๒ | ๓๐๒,๐๐๐ |  |
| ๖ | โครงการกำจัดวัชพืชคลองสายบ้านชายพรุ - บ้านปากอาว หมู่ที่ ๕ | ๗๕,๐๐๐ |  |
| ๗ | โครงการกำจัดวัชพืชคลองสายบ้านพังการท่อม - อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน หมู่ที่ ๔ | ๓๐,๐๐๐ |  |
| ๘ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.คลองหนองแตง หมู่ที่ ๔ | ๗๕,๐๐๐ |  |
| ๙ | โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายซอยสมกอง หมู่ที่ ๔ | ๔๗๘,๐๐๐ |  |
| ๑๐ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.คลองซอยมีสุข หมู่ที่ ๖ | ๕๐,๐๐๐ |  |
|  | รวม | ๒,๙๗๕,๗๑๖ |  |

-16-

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน  ไฟฟ้า  ประปา)

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 13.85 | 68.46 | 17.69 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 16.90 | 60 | 23.1 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 9.23 | 60.77 | 30 |
| 4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 15.39 | 57.69 | 26.92 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 16.15 | 56.15 | 27.70 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.46 | 61.54 | 30 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 9.23 | 63.08 | 27.69 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10.77 | 57.69 | 31.54 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 61.54 | 26.15 |
| ภาพรวม | 12.48 | 60.77 | 26.75 |

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 21.54 | 60.77 | 17.69 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 18.46 | 62.31 | 19.23 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 13.85 | 57.69 | 28.46 |
| 4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 15.39 | 58.46 | 77.69 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 13.46 | 58.46 | 77.69 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 18.46 | 60 | 21.54 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 13.07 | 65.39 | 21.54 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10.77 | 66.92 | 22.31 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 62.31 | 25.39 |
| ภาพรวม | 15.30 | 61.37 | 24.19 |

-17-

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 21.54 | 60 | 34.62 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 11.54 | 64.62 | 23.85 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 14.62 | 57.69 | 27.69 |
| 4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 11.54 | 58.46 | 30 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 60.77 | 26.92 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 14.62 | 62.31 | 23.07 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 11.54 | 63.85 | 24.62 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.46 | 64.62 | 26.92 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 64.62 | 23.07 |
| ภาพรวม | 12.31 | 62.05 | 25.64 |

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 17.69 | 63.07 | 19.23 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 64.62 | 23.07 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 60.77 | 26.92 |
| 4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 16.15 | 53.07 | 30.77 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 14.62 | 56.15 | 29.23 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13.85 | 60.77 | 25.39 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 13.85 | 59.23 | 26.92 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10.77 | 59.23 | 30 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 14.62 | 61.54 | 23.85 |
| ภาพรวม | 14.02 | 59.83 | 26.15 |

-18-

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 16.15 | 58.46 | 25.39 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 13.85 | 60 | 26.15 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 13.07 | 58.46 | 28.46 |
| 4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 12.31 | 56.92 | 30.77 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 12.31 | 55.39 | 32.31 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13.85 | 57.69 | 28.46 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 15.39 | 53.85 | 30.77 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10.77 | 54.62 | 34.62 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.77 | 59.23 | 30 |
| ภาพรวม | 13.16 | 57.35 | 29.66 |

***หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรของตำบลแหลม  จำนวน  1๓๐  คน  ***

-19-

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี  2557)

1.  ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยให้ประชาชนพิจารณาเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการในพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณที่ อบต.มีและสามารถดำเนินการได้

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ

3.  ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกๆ ด้านโดยคำนึงถึงความจำเป็นสำคัญเร่งด่วนเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

4.  ประสานงานกับผู้นำชุมชน เช่น สมาชิกสภา อบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรชุมชน  ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้ไปจดทะเบียนตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก อบต. หรือหน่วยงานอื่นๆ

5. ในปีงบประมาณถัดไปควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม